|  |  |
| --- | --- |
| **关于加大台州市长潭水库移民安置扶持力度的建议** | |
| 【编　　号】 | 台40号 |
| 【选　　区】 | 台州 |
| 【领衔代表】 | 戴淑君 |
| 【职　　务】 | 台州市黄岩区水利局水政资源办公室主任、河道管理所所长 |
| 【单位电话】 | 0576-84120722 |
| 【手机号码】 | 13857620006 |
| 【邮政编码】 | 318020 |
| 【通讯地址】 | 台州市黄岩区水利局 |
| 【附议代表】 | 王学飞;吴宝英;陈伟伟;吴锡福;潘勇 |
| 【人　　数】 | 6 |
| 【分　　类】 | 建议类别/B农、林、牧、渔、水利 |
| 【办理情况】 | 会办 |
| 【办理单位】 | 省民政厅 省自然资源厅 省农业农村厅 |

关于加大台州市长潭水库移民安置

扶持力度的建议

长潭水库位于浙江省台州市黄岩区西部，是台州市唯一一座以城市供水为主，集防洪、灌溉、发电等综合利用为一体的大（Ⅱ）型水库，承担着保障台州市区及温岭、玉环等地300多万居民饮水、100多万亩农田灌溉、数万家企业用水和防洪抗旱的重任，在保障饮用水安全、支撑区域经济社会发展及生态平衡方面具有非常重要的作用。

长潭水库是国家重要饮用水源地，为彻底保护好长潭库区饮用水源，破解水质保护和库区群众生活质量提升之间的矛盾，确保2020年水库水质达到I类标准（目前Ⅱ类），黄岩区在做好库区违章拆除、肥药双控、退耕还林等常态化工作之外，按照全域移民的目标，初步制定了移民方案，计划安置在黄岩城区及中心镇区块，经初步测算，所需移民资金数额巨大。根据《城市用地分类和规划建设用地标准》，确定人均建设用地面积指标为100 平方米/人，扣除25%工业用地，人均75 平方米，需建设用地12071 亩。具体情况如下：

2019年先启动第一轮一级保护区38 米高程线以下范围，移民人数838 人，需建设用地94.3 亩，建设总投资约6.79 亿元。根据实际情况，适时启动第二批二级保护区38 米高程线以上30 米范围，移民人数3086 人，需建设用地347.2 亩，建设总投资约25 亿元；第三批为二级保护区内38 米高程线以上50 米范围，移民人数1433 人，需建设用地161.2 亩，建设总投资约11.61 亿元。条件成熟时再启动二级保护区剩余区域以及准保护区（集雨区）的移民。

加强库区保护、提升水库水质是黄岩区义不容辞的责任，但移民所需大量的资金及土地，为加快推进库区移民工作，希望省里统筹考虑，帮助解决近期长潭库区移民过程中所需的建设用地指标600亩和相关资金。